分布式计算大作业提案

选题：

Project #1：Cloud Backup (Secure Cloud Backup)

日期：

2012.4.11 ~ 2012.4.24 项目初期调研，并进行初期设计；

2012.4.25 ~ 2012.5.8 项目详细设计，预开发程序各个模块；

**[2012.5.9 提交项目设计方案，完成程序prototype]**

2012.5.9 ~ 2012.5.15 项目迭代1，开发各个程序模块；

2012.5.16 ~ 2012.5.22 项目迭代2，整合各模块，完成程序beta版本；

2012.5.23 ~ 2012.5.25 测试beta版本程序，修改bug；

2012.5.26 ~ 2012.5.27 完成程序final版本；

2012.5.27 ~ 2012.5.29 完成报告。

**[2012.5.29 提交项目最终报告、程序代码]**

**[2012.5.30 项目展示]**

成员信息：

张明锐 1110379057

吴通 1110379054

李梦萍 1110379071

分工：

设计阶段大家齐心合力，共同设计程序架构。设计完成之后具体各部分的实现平均分配各人完成，最后在项目报告中纪录。